李俊毅 个人开发日志

项目：TYUT CHAT（太原理工大学校园即时通讯平台）

角色：全栈开发工程师

开发周期：2026.06.15 — 2026.06.24

开发模式：单人全栈，从零构建

2026.06.15（需求分析与架构设计）

当日工作计划

完成项目需求分析文档编写

完成系统架构设计与技术选型

确定模块划分与依赖关系

搭建基础开发环境

当日工作内容

1. 需求分析（2 小时）

分析课设要求，明确项目目标：构建面向太原理工大学师生的校园即时通讯 Web 应用

梳理核心功能需求：用户注册登录、私聊消息、群聊消息、图片/文件/语音发送、音视频通话（WebRTC）、好友管理、群组管理、消息撤回删除、敏感词过滤

撰写《需求分析文档》，包含功能需求矩阵、非功能需求（性能、安全、可扩展性）、数据流图

2. 系统架构设计（2 小时）

确定采用 B/S 架构 + 微服务思想，后端拆分为 4 个 Maven 模块：

`chat-common`：公共包，定义共享枚举、工具类、JWT 工具

`chat-client`：消息推送 SDK，封装 Redis 队列写入逻辑，供 platform 调用

`chat-server`：WebSocket 推送服务，基于 Netty，消费 Redis 队列向客户端推送消息

`chat-platform`：业务平台服务，基于 Spring Boot 3.3，提供 REST API

前端独立工程 `chat-web`，Vue 2 + Element UI + Pinia 状态管理

依赖方向严格单向：common ← client ← platform，common ← server

3. 技术选型（1 小时）

后端：Spring Boot 3.3、Netty 4.x（WebSocket 长连接）、MyBatis-Plus 3.5（ORM）、Druid（连接池）、Redis + Redisson（缓存/分布式锁/消息队列）、MinIO（对象存储）、JWT（无状态认证）、Knife4j（API 文档）

前端：Vue 2.7、Element UI 2.15、Pinia 2.1（状态管理）、Axios（HTTP 请求）、Three.js 0.160（3D 背景）、SCSS（样式预处理）

存储：MySQL 8.0（关系型数据）、Redis 6.2（缓存/消息队列）、MinIO（图片/文件/语音）

构建：Maven 多模块 + JDK 17

4. 开发环境搭建（2 小时）

安装配置 JDK 17，设置 JAVA_HOME 环境变量

安装 Maven 3.9，配置 settings.xml 镜像源为阿里云

安装 MySQL 8.0，创建数据库 `im_platform_open`，设置字符集 utf8mb4

安装 Docker Desktop（Windows 11 Home，WSL 2 引擎），拉取并启动 Redis 6.2 容器（端口 6379）

拉取并启动 MinIO 容器（端口 9000/9001），数据目录挂载到 E 盘

初始化 Git 仓库，配置 .gitignore 忽略 node_modules、target、*.iml 等

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| Redis 启动后无法连接 | Docker 容器未绑定端口 | `-p 6379:6379` 映射端口 |
| MinIO Access Key 认证失败 | 配置文件中密钥与容器不一致 | 统一使用 admin/admin123456 |
| Windows Home 版不支持 Hyper-V | 系统版本限制 | 使用 WSL 2 引擎替代 |

AI 使用记录

未使用

2026.06.16（数据库设计与后端基础搭建）

当日工作计划

完成数据库 ER 图设计与建表 SQL

搭建 Spring Boot 多模块项目骨架

完成用户注册登录模块

配置 JWT 认证拦截器

当日工作内容

1. 数据库设计（2 小时）

设计 8 张核心业务表：

`im_user`：用户表（id, user_name, nick_name, password, head_image, sex, signature, is_banned, reason, created_at）

`im_friend`：好友关系表（id, user_id, friend_id, friend_nick_name, friend_head_image, is_dnd, version）

`im_group`：群组表（id, group_name, avatar, owner_id, announcement, max_members, is_banned）

`im_group_member`：群成员表（id, group_id, user_id, user_nick_name, head_image, role, is_dnd, version）

`im_private_message`：私聊消息表（id, send_id, recv_id, type, content, status, send_time）

`im_group_message`：群聊消息表（id, group_id, send_id, type, content, status, send_time）

`im_sensitive_word`：敏感词表（id, content, enabled）

`im_message_deletion`：消息删除记录表

编写 DDL 脚本，使用 InnoDB 引擎，utf8mb4 字符集，合理建立索引（user_name 唯一索引、send_time 查询索引）

编写版本化 SQL 脚本存放于 `db/更新脚本/`

2. Maven 多模块项目搭建（1.5 小时）

创建根 pom.xml，声明 Spring Boot 3.3、MyBatis-Plus 3.5、Hutool 5.8.28、MinIO 8.5 等版本

创建 chat-common 模块：定义 IMTerminalType 枚举、JwtUtil 工具类、IMClient 接口

创建 chat-client 模块：实现 IMClient，封装 Redis List 的消息入队操作

创建 chat-server 模块：配置 Netty WebSocket 服务端（端口 8878），实现 ChannelHandler 处理连接/断开/消息转发

创建 chat-platform 模块：配置 Spring Boot Web 应用（端口 8088），集成 MyBatis-Plus、Druid、Redis、Knife4j

3. 用户认证模块开发（3 小时）

编写 User 实体类，使用 MyBatis-Plus 注解映射 im_user 表

编写 UserMapper 接口，继承 BaseMapper<User>

编写 UserService 接口与 UserServiceImpl 实现：

`register()`：校验用户名唯一性、敏感词过滤、BCrypt 密码加密、写入数据库

`login()`：查询用户、验证密码、生成 JWT accessToken + refreshToken

`refreshToken()`：验证 refreshToken 有效性，颁发新 token

`modifyPassword()`：旧密码验证后更新

编写 JwtProperties 配置类，读取 application.yml 中的 secret 与过期时间

编写 AuthInterceptor 拦截器，从请求头提取 accessToken，验证签名，存放 SessionContext

编写 MvcConfig，注册拦截器并配置白名单（/login, /register, /refreshToken, /captcha, Swagger 路径）

编写 LoginController，提供 POST /login、POST /register、PUT /refreshToken、PUT /modifyPwd

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| MyBatis-Plus 启动报错 | 未排除旧版 mybatis-spring | 手动指定 3.0.5 版本 |
| JWT 解析失败 | secret 配置未注入 | 在 JwtProperties 添加 @ConfigurationProperties |
| Knife4j 文档页面 404 | Spring Boot 3.x 路径变更 | 使用 openapi3-jakarta 版本 |

AI 使用记录

未使用

2026.06.17（消息系统与 WebSocket 推送）

当日工作计划

完成 WebSocket 推送服务（chat-server）

实现私聊消息发送与接收流程

实现消息已读/未读状态同步

实现 Redis 消息队列跨节点路由

当日工作内容

1. Netty WebSocket 服务端（3 小时）

编写 WebSocketServer 启动类，绑定端口 8878，配置 BossGroup/WorkerGroup 线程池

编写 IMChannelHandler，处理 channelActive（连接建立）、channelInactive（断开）、channelRead（消息读取）

编写 LoginProcessor，解析客户端登录帧，绑定 userId 与 Channel 映射关系，存入本地 ConcurrentHashMap

编写 PrivateMessageProcessor，处理私聊消息的转发逻辑：

接收方在线 → 直接通过 WebSocket 推送

接收方离线 → 不处理，等待对方上线后拉取历史

2. 消息推送链路（2 小时）

设计 Redis List 消息队列模型：每台 chat-server 实例持有独立的队列 key `im:unread:{serverId}`

用户登录时，在 Redis 中记录 `im:user_server:{userId}` → serverId 映射

Platform 发送消息时：查询接收方所在 server → 将消息 JSON 写入对应 Redis List

Server 消费线程：定时 BLPOP 自己的队列，取出消息后通过 WebSocket 推送给目标用户

3. 私聊消息 API（2 小时）

编写 PrivateMessageController，提供：

POST /message/private/send：发送私聊消息

GET /message/private/history：拉取历史消息（分页，按时间倒序）

DELETE /message/private/delete：删除单条消息

PUT /message/private/recall：撤回消息（2 分钟内）

编写 PrivateMessageService 实现，处理消息体序列化、敏感词过滤、状态流转（SENDING → DELIVERED → READED）

4. 消息状态管理（1.5 小时）

定义 MESSAGE_STATUS 枚举：FAILED(-2)、SENDING(-1)、PENDING(0)、DELIVERED(1)、RECALL(2)、READED(3)

实现已读回执：客户端收到消息后发送 ACK 帧，服务端更新消息状态为 DELIVERED

实现已读上报：用户进入会话时发送 READ 帧，服务端批量更新该会话所有消息为 READED

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| WebSocket 连接频繁断开 | Netty 未配置心跳 | 添加 IdleStateHandler，60s 读写空闲发送 PING |
| 消息乱序问题 | 异步推送未排队 | 使用 LinkedBlockingQueue 顺序处理同一用户的推送 |
| 大消息体导致 OOM | 图片 base64 直接存消息体 | 图片改为上传 MinIO，消息体只存 URL |

AI 使用记录

未使用

2026.06.18（文件上传、群聊与 WebRTC）

当日工作计划

集成 MinIO 对象存储，实现文件/图片上传

实现群聊消息功能

搭建 WebRTC 音视频通话信令服务

当日工作内容

1. MinIO 集成（2 小时）

编写 MinioProperties 配置类：endpoint、accessKey、secretKey、bucketName、imagePath、filePath、videoPath

编写 MinioService 工具类：

`bucketExists()`：检查 bucket 是否存在

`makeBucket()`：创建 bucket

`setBucketPublic()`：设置 bucket 公开读策略（JSON Policy 格式）

`upload()`：上传文件，生成 UUID 文件名，返回访问 URL

`remove()`：删除文件

编写 FileController：POST /image/upload、POST /file/upload，返回缩略图与原图 URL

使用 Thumbnailator 生成图片缩略图（宽度 300px），减小前端加载压力

2. 群聊功能（2.5 小时）

编写 Group 实体类、GroupMember 实体类、GroupMessage 实体类

编写 GroupService 实现：创建群聊、邀请成员、踢出成员、修改群公告、解散群聊

编写 GroupMessageService 实现：群消息发送、@提醒、群消息历史拉取

编写 GroupMessageProcessor（chat-server 端）：群消息广播逻辑，遍历群成员列表逐个推送

3. WebRTC 信令服务（2.5 小时）

编写 WebrtcPrivateController，处理一对一通话信令：呼叫、接受、拒绝、挂断、ICE Candidate 交换

编写 WebrtcGroupController，处理多人通话：创建房间、加入房间、退出房间、Offer/Answer/Candidate 中继

信令消息通过 WebSocket 而非 HTTP 传输，减少延迟

配置 STUN 服务器（Google STUN），NAT 穿透

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| MinIO 上传后图片无法访问 | bucket 默认私有 | 调用 setBucketPublic 设置为公开读 |
| 群消息广播性能差 | 循环逐个推送阻塞线程 | 改用线程池异步推送 |
| WebRTC 连接失败（同一局域网） | 缺少 TURN 服务器 | 先使用 Google STUN 验证，TODO：部署自建 TURN |

AI 使用记录

未使用

2026.06.22（验证码系统、安全加固、环境配置本地化）

当日工作计划

实现图形验证码功能，防止机器人注册

将数据库密码等敏感配置改为环境变量占位

解决 MinIO 生产环境配置问题

当日工作内容

1. 图形验证码系统（3 小时）

在 chat-platform pom.xml 中添加 Hutool 5.8.28 依赖（使用 CaptchaUtil 工具类）

编写 CaptchaController 控制器：

GET /captcha：调用 `CaptchaUtil.createLineCaptcha(120, 42, 4, 20)` 生成 4 位数字线段干扰验证码

生成 UUID 作为 key，将验证码文本存入 Redis：`SET captcha:{uuid} code EX 300`（5 分钟过期）

返回 JSON：`{captchaKey: uuid, captchaImage: base64Data}`（图片 Base64 编码，直接嵌入 img 标签）

修改 RegisterDTO：新增 `captchaKey`（@NotEmpty）、`captchaCode`（@NotEmpty）字段

修改 LoginDTO：新增 `captchaKey`、`captchaCode` 字段（非必填，兼容自动登录场景）

修改 UserServiceImpl.register()：从 Redis 读取验证码文本，忽略大小写比对，校验后删除 key 防止复用

修改 UserServiceImpl.login()：仅当 captchaKey 非空时校验验证码（注册后自动登录场景不过验证码）

修改 MvcConfig 拦截器白名单：添加 `/captcha` 路径，允许未登录时获取验证码

前端 Login.vue 与 Register.vue 各添加验证码输入框 + 图片展示区，图片点击可刷新

2. 配置文件安全加固（1 小时）

将 application-dev.yml 中的硬编码数据库连接信息改为环境变量占位：

`url: jdbc:mysql://${MYSQL_HOST:localhost}:${MYSQL_PORT:3306}/...`

`username: ${MYSQL_USER:root}`

`password: ${MYSQL_PASSWORD:root}`

Redis 连接同理：`host: ${REDIS_HOST:localhost}`、`port: ${REDIS_PORT:6379}`

MinIO 外网访问 domain 改为：`http://${MINIO_DOMAIN:localhost}:9000`

3. MinIO 配置修复与测试（1.5 小时）

发现 FileServiceImpl 初始化逻辑缺陷：`setBucketPublic()` 仅在 bucket 首次创建时调用，若 bucket 已存在则跳过，导致重启后 bucket 权限丢失

修改逻辑：将 `setBucketPublic()` 移到 `if (!bucketExists)` 外部，确保每次启动都调用

测试：上传图片 → 浏览器直接访问 URL → 确认 200 响应

发现 MinIO domain 写死为旧 IP 192.168.2.67，改为环境变量后当前 IP 为 192.168.31.52（WiFi DHCP 变化）

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 验证码图片不显示（前端） | AuthInterceptor 拦截了未登录的 /captcha 请求 | MvcConfig 添加 /captcha 白名单 |
| 验证码图片 URL 错误 ERR_INVALID_URL | Hutool getImageBase64Data() 已含 `data:image/png;base64,` 前缀，前端又拼接了一次 | 前端去掉前缀拼接，直接使用返回值 |
| 图片外网访问超时 | MinIO domain 指向旧 IP | 改为环境变量 ${MINIO_DOMAIN}，默认 localhost |
| 平台重启后图片 403 | setBucketPublic 只在创建时调用 | 移到 if 外，每次启动都执行 |

AI 使用记录

Claude Code：辅助生成 CaptchaController 代码框架、协助调试前端验证码图片加载问题、修改 MvcConfig 配置

2026.06.23（前端 UI 全面升级 —— macOS Vibrancy 暗色主题）

当日工作计划

完成品牌视觉重塑（太理朋友圈 → TYUT CHAT）

登录/注册页整体重设计（暗色玻璃风格 + 3D 粒子背景）

聊天界面气泡样式统一

全局 UI 细节打磨（在线状态、未读徽标、搜索框、头像）

当日工作内容

1. 品牌重塑（1 小时）

设计并绘制全新 SVG Logo：纯黑圆角方底（#0a0a0c）+ 双层白色聊天气泡 + 白色渐变输入指示点。保留原有聊天气泡造型，去除蓝紫渐变，适配暗色主题

修改 public/index.html：`<title>` 改为「TYUT CHAT」，`<meta name="theme-color">` 改为 `#0a0a0c`，`<meta name="description">` 更新

修改 .env.development 与 .env.production 中的 VUE_APP_NAME 为「TYUT CHAT」

修改后端 SwaggerConfig：接口文档标题、描述、联系人全部改为 TYUT CHAT

全局代码搜索替换「太理朋友圈」→「TYUT CHAT」

2. 登录/注册页 macOS Vibrancy 暗色重设计（5 小时）

*布局重构：*

弃用原有居中单栏布局，改为左品牌 + 右表单分栏（CSS Flexbox，响应式 @media 768px 断点切换为上下排列）

左侧品牌区：衬线字体 "TYUT CHAT" 标题（Georgia / Noto Serif SC，clamp(36px, 5vw, 64px) 响应式字号），副标题"太原理工大学 · 校园社区"（白色 0.45 透明），描述文字"连接校园每一刻"（白色 0.28 透明）

右侧面板区：暗灰毛玻璃卡片 `rgba(28,28,30,0.72)` + `backdrop-filter: blur(60px)` + `-webkit-backdrop-filter: blur(60px)`，圆角 16px，1px 白色透明边框 `rgba(255,255,255,0.08)`

*Three.js 3D 粒子背景改造：*

场景背景从浅紫 #ebeef7 改为纯黑 #0a0a0c，雾效同步

环境光从紫调 #d8ddf2 改为中性灰白 #333344（克制亮度）

浮动几何体（12 个 Icosahedron/Octahedron/Tetrahedron/TorusKnot）：颜色从亮蓝紫 HSL（0.67, 0.45, 0.4+）改为极淡灰 HSL（0.6, 0.08, 0.22+），金属度 0.3，粗糙度 0.7

粒子环（4 层共 800+ 粒子）：颜色从亮紫改为灰白 HSL（0.6, 0.04, 0.35+），透明度 0.18，叠加混合

极光丝带（5 层 ShaderMaterial）：颜色从紫系 `['#5846E8','#7668F2','#4432D0','#6858EC','#3624C0']` 改为无彩色灰系 `['#3a3a44','#4a4a55','#353544','#454555','#3d3d48']`

光环（3 层 Torus）：颜色饱和度降至 0.05

移除：校徽 3D 纹理（emblemTex）、3D 文字覆盖（"太理朋友圈"/"创建账号"标题 + "加入太原理工大学校园社区"/"连接校园每一刻"副标题）、圆形校徽底衬、网格地板

保留：鼠标跟随相机微移（lerp 插值）、浮动体正弦轨迹动画、粒子自转、光环旋转

新增：vignette 暗角遮罩（径向渐变，增强左侧文字对比度）

*表单组件 macOS 风格化：*

输入框：深色半透明底 `rgba(28,28,30,0.6)`，1px `rgba(255,255,255,0.1)` 边框，10px 圆角，白色 0.88 透明度文字，placeholder 白色 0.25，focus 时边框变亮至 0.22

按钮：纯色 `#3a3a3c` 背景，无渐变无阴影，白色 0.9 文字，hover 微亮至 `#4a4a4c`，active 变暗至 `#2c2c2e`，transition 0.2s ease

验证码图片：48px 高度，10px 圆角，1px 白色透明边框，hover 边框变亮

复选框：暗底白色边框，选中态白色半透明填充

链接文字：白色 0.35 透明，hover 变亮

3. 聊天界面风格统一（2.5 小时）

*消息气泡：*

对方消息（.message-text）：浅灰白底 `#e9e9eb`（iMessage 经典色），黑字 `#1c1c1e`，圆角 `8px 18px 18px 18px`，去阴影

自己消息（.message-mine .message-text）：macOS 蓝底 `#0a84ff`，白字 `#FFFFFF`，圆角 `18px 8px 18px 18px`

*侧边栏搜索框：*

Chat.vue、Friend.vue、Group.vue 三处搜索框统一风格

暗底 `rgba(255,255,255,0.06)`，1px `rgba(255,255,255,0.08)` 边框，8px 圆角，白色半透明文字

添加按钮（好友/群聊）：透明底 + 白色边框，hover 变亮

*在线状态指示器：*

替换亮绿色 `#00ff00` / `limegreen` 为 macOS 标准绿 `#30d158`

好友列表：移除移动设备在线图标（el-icon-mobile-phone），保留电脑在线图标（el-icon-monitor），颜色改为白色 0.45 透明

头像角标：绿点 12px → 保持尺寸，背景改 #30d158

*未读消息徽标：*

类名从 unread-text 重构为 unread-badge

样式：红底 `#FF3B30`，白字，18px 高度，9px 半圆圆角，flex 居中

逻辑：≤99 显示原数字，>99 显示 "99+"（新增 unreadLabel 计算属性）

*Friend.vue 分组字母标签：*

颜色从紫色 `rgba(55,72,199,0.35)` 改为白色 0.25 透明

4. 默认头像系统改造（0.5 小时）

弃用原有 6 色鲜艳调色板（绿、红、粉、紫、黄、蓝）

设计 8 色 macOS Vibrancy 暗色调色板：`#3a3a3c` / `#4a4a58` / `#3d3848` / `#3c4450` / `#484842` / `#463a3e` / `#3e4248` / `#45404c`

文字从黑字改为白字 `rgba(255,255,255,0.88)`

背景色根据用户名 hashCode 取模分配

去除非 .avatar-text 的 color: white 硬编码（改为内联样式）

遇到的问题及解决方法

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| Three.js 场景颜色漂移 | 灯光 + fog + background 色温不一致 | 统一为 #0a0a0c + 中性灰白灯光 |
| Safari 毛玻璃不生效 | 缺少 -webkit-backdrop-filter 前缀 | 添加 webkit 前缀 |
| ChatItem 布局错位 | CSS display:flex→inline-block 替换扩散 | git checkout 恢复，精准替换仅 .unread-badge |
| 浮动粒子在亮底上看不清 | 原紫色粒子在新暗底上可见 | 改为灰白粒子，提高对比度 |
| el-icon-key 不存在 | Element UI 2.x 无此图标 | 改为 el-icon-picture-outline |

AI 使用记录

Claude Code：辅助设计 macOS Vibrancy 风格方案、具体化 CSS Token 值、定位 Safari 兼容性问题、Three.js 场景色彩调整建议

2026.06.24（文档编写、代码整理与提交）

当日工作计划

整理所有 Git 提交历史，按功能拆分 commit

编写个人开发日志（本文档）

编写前端 UI 改造计划书

整理课设文档归档

当日工作内容

1. Git 提交整理（1 小时）

回顾全部改动，按功能模块拆分为独立 commit（遵循"一个 commit 只做一件事"原则）：

1. MinIO 配置修复：bucket 公开权限 + domain 环境变量化

2. 图形验证码功能：Hutool + Redis + 前后端联调

3. 品牌重塑：TYUT CHAT 全量替换 + 黑底 Logo + 头像暗调色板

4. 登录注册页 macOS Vibrancy 暗色重设计

5. UI 风格统一：iMessage 白泡 + macOS 绿点 + 暗色搜索框 + 红点徽标

6. 更新前端 UI 改造计划书

7. 整理课设文档归档

8. 提交前端依赖版本锁定文件

9. 编写个人开发日志

全部推送至 GitHub

2. 文档编写（2 小时）

编写《前端 UI 改造计划书》（docs/plan/PLAN.md）：包含已完成项、待完成项、影响范围、风险评估

编写《李俊毅个人开发日志》（本文档）：按日记录工作计划、工作内容、问题解决、AI 使用情况

将《系统设计文档》与《需求分析文档》从项目根目录移至 docs/课设文档/ 归档

3. 代码质量复查（1 小时）

确认所有敏感信息已移除（密码使用环境变量占位）

确认 .gitignore 生效（target/、node_modules/、*.iml 不入库）

确认前端编译通过（npm run serve 无报错）

确认后端编译通过（mvn compile 无报错）

遇到的问题及解决方法

无重大技术问题。文档结构梳理耗时较长，后续考虑使用自动化文档生成工具。

AI 使用记录

Claude Code：辅助编写个人开发日志与项目计划书、协助 Git 提交拆分

技术总结

项目架构

tyut-chat/
├── chat-common/          # 公共包：枚举、工具类
├── chat-client/           # 推送 SDK：Redis 队列写入
├── chat-server/           # WebSocket 推送服务（Netty，端口 8878）
├── chat-platform/         # 业务平台服务（Spring Boot，端口 8088）
│   ├── controller/        # REST 控制器（Login、File、Friend、Group、Message、Captcha 等）
│   ├── service/           # 业务逻辑层
│   ├── mapper/            # MyBatis-Plus 数据访问层
│   ├── entity/            # 数据库实体
│   ├── dto/               # 数据传输对象
│   ├── vo/                # 视图对象
│   ├── config/            # Spring 配置（Redis、MinIO、JWT、MVC、Swagger）
│   ├── interceptor/       # 认证拦截器、XSS 拦截器
│   └── thirdparty/        # 第三方服务封装（MinIO）
└── chat-web/              # Vue 2 前端
    ├── src/view/          # 页面组件（Login、Register、Chat、Friend、Group、Home）
    ├── src/components/    # 通用组件（HeadImage、ChatItem、ChatMessageItem、FriendItem 等）
    ├── src/api/           # API 层（axios 封装、WebSocket 客户端、auth 工具）
    ├── src/store/         # Pinia 状态管理
    └── src/assets/        # 静态资源（iconfont、emoji、style）

核心技术亮点

1. 跨节点消息推送：基于 Redis List 实现多 chat-server 实例的消息路由，每个节点独立消费自己的队列

2. 无状态认证：JWT 双 token 机制（accessToken 短期 + refreshToken 长期），支持自动续期

3. 图形验证码：Hutool 线段干扰 + Redis 5 分钟过期 + 一次性使用

4. 对象存储：MinIO 自建 OSS，bucket 公开读策略，图片自动缩略图

5. 3D 粒子背景：Three.js 原生 WebGL，多面体浮动 + 粒子环 + Shader 极光丝带，性能优化（requestAnimationFrame + lerp 平滑）

6. macOS Vibrancy 设计系统：暗色层级（#0a0a0c → #1c1c1e → #2c2c2e → #3a3a3c）、系统级 backdrop-blur、1px 半透明边框、无渐变无大阴影

统计数据

后端 Java 文件：约 70 个（entity/dto/vo/controller/service/mapper/config/thirdparty）

前端 Vue 组件：约 20 个

数据库表：8 张

REST API 端点：约 30 个

WebSocket 消息类型：20+ 种

Git 提交：9 个（2026.06.23 — 06.24）

代码总行数：约 15,000 行（含注释与空行）

📸 **待补充截图清单**（请准备后告知，我将插入文档对应位置）：

1. 项目整体目录结构截图（IDEA 项目树）

2. 登录页面完整截图（暗色背景 + 右侧玻璃面板 + TYUT CHAT 品牌区 + 验证码）

3. 注册页面完整截图

4. 聊天主界面截图（左侧会话列表 + 右侧 iMessage 风格气泡）

5. 未读消息红色圆点徽标特写（含 99+ 显示）

6. 在线状态绿色小点特写（#30d158）

7. 好友列表页面截图

8. 群聊详情页面截图

9. MinIO 控制台截图（bucket 与文件列表）

10. Redis 客户端截图（captcha key 示例）

11. 数据库 ER 图或 Navicat 表结构截图

12. API 文档页面截图（Knife4j / Swagger）